|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBRAS EM ANDAMENTO**  **OUTUBRO/2018** | | | | | | | | | |
| **Contrato de Repasse** | **Proposta SICONV** | **Objeto** | **Ministério** | **Vigência** | **Valores global R$** | **Valor de repasse R$** | **Valor de Contrapartida R$** | **Percentual execução (%)** | **Situação** |
| 388.857-50/2012 | 11840/2012 | **Construção de quadra coberta na escola Santa Terezinha.** | Ministério do Esporte | 30/12/2018 | 415.099,51 | 400.000,00 | 15.099,51 | 80,55% | Obra paralisada por falta de repasse de recursos do OGU. |
| 1005.611-70/2013 | 35389/2013 | **Pavimentação com pedras irregulares das Ruas Daniel Apóstolo de Oliveira, Padre Pedro, Narciso Mafessoni e Terezinha dos Santos.** | Ministério das Cidades | 30/12/2018 | 326.040,65 | 251.784,00 | 74.256,65 | 100,00% | Obra concluída. |
| 1006.871-89/2013 | 22113/2013 | **Piscina térmica** | Ministério do Esporte | 30/03/2018 | 365.168,06 | 350.000,00 | 15.168,06 | 100,00% | Obra concluída. |
| 1023.334-06/2015 | 22977/2015 | **Pavimentação com pedras irregulares das Ruas Antônio Muneron, Manoel Siqueira e Ema Rossoni.** | Ministério das Cidades | 30/11/2018 | 256.658,50 | 245.850,00 | 10.808,50 | 87,10% | Obra em andamento. |
| 1025.593-17/2015 | 31111/2015 | **Construção de ciclovia.** | Ministério das Cidades | 30/12/2018 | 695.023,05 | 673.627,50 | 21.395,55 | 90,10% | Obra em andamento. |
| Escola 12 salas Padrão FNDE  TC 18372/2013 – PAR | SIMEC | **Construção de escola com 12 salas padrão FNDE** | FNDE | 31/03/2019 | 3.468.866,23 | 3.468.866,23 | 0,00 | 81,12% | Obra em andamento. |
| Quadra de esportes Bairro São Roque  TC PAC2 – 5582/2013 | SIMEC | **Construção de quadra coberta com vestiário no Bairro São Roque.** | FNDE | 31/03/2019 | 497.620,06 | 491.060,04 | 6.560,02 | 98,10% | Obra em andamento. |
|  | Ministério da Integração Nacional | **Construção de ponte Linha Gheller.** | Defesa Civil | 15/12/2018 | 143.527,42 | 143.527,42 | 0,00 | 45,00% | Obra em andamento. |
| Convênio nº. 818283/2015 | 37795/2015 | **Implantação Cidade Digital** | MCTC | 31/12/2018 | 350.000,00 | 341.250,00 | 8.750,00 | 3102% | Obra em andamento. |

Constantina, 26 de outubro de 2018.

**Gerri Sawaris**

Prefeito Municipal